Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Juodšilių seniūnijos 2025 metų veiklos plano įgyvendinimo

ataskaita

1. Apie seniūniją.

Juodšilių seniūnijos tikslas – teikti kokybiškas viešąsias paslaugas, plėsti infrastruktūrą,  kurti saugią ir kokybišką aplinką, skatinti ekonominę plėtrą,  įgyvendinti seniūnijos gyventojų poreikius. 2026 m. sausio 1 d. duomenimis gyventojų skaičius seniūnijoje – 4724, palyginus su 2025 m. gyventojų skaičiaus sumažėjo 35 gyventojais.

Juodšilių seniūnijoje yra 12 seniūnaitijų: Miškinių seniūnaitija – seniūnaitis Vladislav Leonovič, Baltosios Vokės - seniūnaitė Beata Blaževičienė, Mykolo Sopočkos - seniūnaitė Lilija Vereško, Šv. Uršulės – seniūnaitė Renata Voitechovska, Reisleravos – seniūnaitė Karolina Šešunova, A.Mickevičiaus - seniūnaitis Mečislav Baranovskij, Miško – seniūnaitis Stanislovas Archipovas, Prūdiškių - seniūnaitis Tadeuš Voronovič, Dusinėnų - seniūnaitė Marija Marcynkevič, Melioratorių - seniūnaitis Dmitrij Tinčurin, Draugystės - seniūnaitis Ivan Voitechovič, Valčiūnų - seniūnaitis Kazimir Voišnis.

2. Svarbiausi įgyvendinti projektai ir įvykdyti darbai.

2.1. Programa 03. Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa.

Apšvietimo įrengimas.

Naujai įrengto apšvietimo ilgis sudaro 5180 m., įrengtų atramų skaičius – 127 vienetai. Iš jų:

- Prūdiškių g., Prūdiškių k., apšvietimo ilgis 1624 m., 40 atramų, vertė 73 588  eurai;

- Baltosios Vokės g., Juodšiliai, ilgis 438 m., 13 atramų;

- Kelias Nr. 106 link  Juodšilių kapinių, Juodšiliai, ilgis 690 m.,  20 atramų;

- Dusinėnų g., Dusinėnų k., ilgis 555 m., 13 atramų, visų trijų obektų vertė 80 017 eurų;

- Baltosios Vokės g.,  Miškinių k., ilgis 347 m., 9 atramos, vertė 18 145 eurai;

- Užupio g., Dusinėnų k., ilgis 200 m., 5 atramos, vertė 7 669 eurai;

- Reisleravos g. 24, A.Mickevičiaus g. 23, Juodšiliai, Geležinkeliečių g. 8 ir 12, Valčiūnų k. ilgis 366 m., 12 atramų, 16 437 eurai;

- Dusinėnų k., 240 m., 4 atramos, 8 604 eurai;

- Bėgių g., Šiaudinės k., 400 m., 6 atramos, 8 818 eurų;

- Melioratorių 1-oji, Melioratorių 2-oji, Dusinėnų k., ilgis 320 m., 5 atramos, 11 936 eurai.

2.2. Programa 05. Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa.

Kelių remonto darbai.

Įrengta nauja asfaltbetonio danga:

- Parko g., Juodšiliai (link Parko g. Nr. 8,10,12), ilgis 250 m., plotis 3,5 m., vertė 51 103 eurai;

- Parko g., Juodšiliai ( link  Parko g. Nr. 39, 41), ilgis 150 m., plotis 3,5 m., vertė 30 497 eurai;

- Parko g., Juodšiliai (prie Parko 28, 30), ilgis 70 m. plotis  3,5 m., vertė 19 111 euras;

- Parko g., Juodšiliai (nuo Parko g. 22 iki 24) ilgis 70 m., plotis 3,5 m., vertė 18 357 eurai;

- Tylioji g., Juodšiliai (nuo Tylioji g. 2 iki 8) ilgis 150 m., plotis 3 m., vertė 34 057  eurai;

Atliktas asfaltbetonio dangos remontas Žalioji g., Juodšiliai, ilgis 105 m., plotis 3,5 m., bei įrengta žvyro danga privažiuojamajame kelyje prie sodų, vertė 17 874 eurai.

Draugystės g. 1, Valčiūnų k. prie daugiabučio įrengta automobilių stovėjimo aikštelė ir privažiavimo kelias bei įrengta 130 m. šaligatvio, vertė –  93 127 eurai;

Seniūnijos kelių ir gatvių asfaltbetonio dangos pažaidų taisymas, vertė 80 684 eurai;

Įrengtas privažiavimo kelias ir automobilių stovėjimo aikštelė prie daugiabučio A. Mickevičiaus g. 23, Juodšiliai  -2 956 eurai;

Tylioji g., Juodšliliai, (nuo Tylioji g. 2 iki 8) ilgis 80 m. kabelio pakeitimo remonto darbai, vertė 2 891 euras;

Žemutinėje g. 15, Valčiūnų k. įrengtas pvc vamzdis, įmontuotas šulinys, likviduotos paplavos – 2 944 eurai;

Automobilių žiedo įrengimas prie naujų Juodšilių kapinių – 4 178 eurai;

Durpių g., Juodšiliai, žvyro dangos įrengimas, 1 740 eurų;

Kelių kelkraščių lyginimas greideriu, 3 087 eurai.

Kelių remonto darbams buvo naudojamos ir KPPP lėšos, kurių vertė sudaro  171 000 eurų.

Kiekvieną dieną seniūnijoje atliekami įvairūs smulkūs darbai: tvenkinių, miško plotų, želdinių, kelių, šalikelių, pėsčiųjų ir dviračių takų, teritorijų prie daugiabučių namų, buitinių atliekų surinkimo aikštelių tvarkymas.

Atliekami darbai: šiukšlių rinkimas, gatvių elektros apšvietimo įrenginių priežiūra ir remontas. Šie darbai atliekami ūkio būdu, pasitelkiant kiemsargius, elektriką. Vasaros sezono metu sodinamos ir prižiūrimos gėlės.  Žiemos sezono metu atliekami šaligatvių, takų barstymo, sniego valymo darbai.

Prižiūrime prekybą viešosiose vietose, organizuojamos  seniūnaičių sueigas, teikiame bendruomenių pastabas bei pasiūlymus savivaldybei. Organizuojame kultūrinius renginius, šventes ir jose dalyvaujame.

Kiti darbai.

Prūdiškių kaime per Rudaminos upę atliktas tilto remontas bei įrengta lietaus vandens nuvedimo sistema, vertė 65 089 eurai;

Senose Juodšilių kapinėse įrengtas vandentiekis, darbų vertė 28 314 eurų;

Atlikti butų  remonto darbai butuose Prūdiškių g. 49-1 ir 49-2, Prūdiškių k., vertė  40 980 eurų;

Parengtas apšvietimo įrengimo projektas  Sostinės g,  Valčiūnų k nuo Draugystės g. iki Miško, g.

2.3. Kita veikla

Jau daugelį metų iš eilės tęsiama graži tradicija suburti Juodšilių bendruomenę ir kartu paminėti Kovo 11-ąją – Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, giedant Lietuvos valstybės himną. Prie Juodšilių Pal. M. Sopočkos bažnyčios kovo 10 d. susirinko Juodšilių „Šilo“, Valčiūnų bei šv. Uršulės Leduchovskos gimnazijų moksleiviai, mokytojai bei gyventojai.

Rugsėjo 13 d., Baltosios Vokės k., Pagirių seniūnijoje vyko tradicinė Vilniaus rajono derliaus šventė, kurioje aktyviai dalyvavo visi seniūnijos darbuotojai, pristatydami derliaus kiemelį. Bendravome, vaišinome užkandžiais, spurgomis  ir kitais saldumynais, arbata.

2025 metais Juodšilių seniūnijoje buvo papuoštos ir įžiebtos 3 kalėdinės eglutės: Juodšilių, Valčiūnų ir Dusinėnų kaimuose.

Esame dėkingi seniūnijos gyventojams, kurie prisideda prie gražesnės ir jaukesnės aplinkos kūrimo rūšiuodami atliekas, tvarkydami aplinką prie savo gyvenamųjų teritorijų bei informuodami apie sukauptas atliekas ne tam skirtose vietose, nešviečiančius gatvių apšvietimo šviestuvus, atsivėrusias asfaltbetonio duobes keliuose arba gatves, reikalaujančias skubios priežiūros bei remonto. Dėkojame seniūnijos gyventojams, ypač jaunimui, kuris aktyviai dalyvauja organizuojant kultūrinius renginius, tačiau kviečiame visus gyventojus dalyvauti dar aktyviau.

2. Seniūnijos lėšų panaudojimas

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 03.01 | 03.01.03 | 03.01.03.01 | Apšvietimo infrastruktūros išlaikymo išlaidos ir elektros energijos tinklų įrengimas Vilniaus r. | 5SB1 | 293100 | 292413,13 | 99,77 | Lėšos panaudotos pagal planą |
|  |  |  | Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus - iš viso: |  |  | 293100 | 292413,13 | 99,77 |  |
|  |  | Plėtoti rajono gyventojams patogią ir saugią susisiekimo sistemą - iš viso: |  |  |  | 293100 | 292413,13 | 99,77 |  |
|  | Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa- iš viso: |  |  |  |  | 293100 | 292413,13 | 99,77 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04 | 04.01 | 04.01.01 | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5SB1 | 280100 | 274654,53 | 98,06 | Institucijos išlaikymas |
|  |  |  | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5SB1 | 32000 | 31860,27 | 99,56 | Žemės ūkio administravimas, teikiama pagalba gyventojams. |
|  |  |  | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5BI4 | 2500 | 2451,33 | 98,05 |  |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui- iš viso: |  |  | 314600 | 308966,13 | 98,21 |  |
|  |  | 04.01.01 | 04.01.01.07 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas | 5SB1 | 3800 | 0 | 0 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui- iš viso: |  |  | 3800 | 0 | 0 |  |
|  |  | Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą - iš viso: |  |  |  | 318400 | 308966,13 | 97,04 |  |
|  | Valdymo programa- iš viso: |  |  |  |  | 318400 | 308966,13 | 97,04 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05 | 05.01 | 05.01.02 | 05.01.02.05 | Atliekų tvarkymas (bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas) seniūnijose | 5SB1 | 9000 | 9000 | 100 | Lėšos panaudotos pagal planą |
|  |  |  | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas | 5SB1 | 2500 | 2415,18 | 96,61 | Kapinių duomenų skaitmeninimui lėšos panaudotos pagal planą. |
|  |  |  | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas | 5SB1 | 592000 | 574349,82 | 97,02 | Komunalinio ūkio plėtra. Lėšos panaudotos racionaliai. |
|  |  |  | Palaikyti rajone švarią aplinką - iš viso: |  |  | 603500 | 585765 | 97,06 |  |
|  |  | Užtikrinti gyventojams nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą- iš viso: |  |  |  | 603500 | 585765 | 97,06 |  |
|  | Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa- iš viso: |  |  |  |  | 603500 | 585765 | 97,06 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti n-tų m. asignavimai | n-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08 | 08.01 | 08.01.01 | 08.01.01.01 | Piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems gyventojams | 5SB1 | 25900 | 25822,79 | 99,70 | Lėšos panaudotos pagal planą |
|  |  |  | Teikti socialinę paramą- iš viso: |  |  | 25900 | 25822,79 | 99,70 |  |
|  |  | 08.01.01 | 08.01.01.05 | Galimybė paremti žemės ūkį | 5SB1 | 1200 | 1200 | 100 | Lėšos panaudotos pagal planą |
|  |  |  | Teikti socialinę paramą- iš viso: |  |  | 1200 | 1200 | 100 |  |
|  |  | Didinti socialiai remtinų asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį- iš viso: |  |  |  | 27100 | 27022,79 | 99,71 |  |
|  | Socialinės atskirties mažinimo programa - iš viso: |  |  |  |  | 27100 | 27022,79 | 99,71 |  |