Vilniaus rajono savivaldybės administracijos

Rudaminos seniūnijos 2025 metų veiklos plano įgyvendinimo

ataskaita

1. Apie seniūniją.

Vilniaus rajono Rudaminos seniūnija yra išsidėsčiusi į pietus nuo Vilniaus miesto. Nuo Rudaminos iki Vilniaus centro – 14 km. Rudaminos seniūnijos svarbesni keliai tai – Vilnius–Taboriškės, Aukštieji Paneriai–Naujoji Vilnia ir Vilnius–Lyda transporto mazgas.

Seniūnijos teritorijos plotas – apie 4000 ha, gyventojų skaičius – 6 545. Seniūnijoje yra 28 kaimai ir 1 Nuo 2025 m. gruodžio 31 d. Rudaminos kaimas tapo miesteliu. Kitos didžiausios gyvenvietės: Kalviškės, Totorinė. Nedidelis, bet garsus Lietuvoje Petešos kaimas.

Seniūnas – Juzef Šatkevič.

Seniūnija yra suskirstyta į 9 seniūnaitijas: Rudaminos k. daugiabučių namų kvartalo seniūnaitija – seniūnaitė Andželika Kušlevič; Rudaminos k. vienbučių namų kvartalo seniūnaitija – seniūnaitis Jan Voitiulevič; Senosios Rudaminos seniūnaitija – seniūnaitė Janina Paliuškevič; Kalviškių kaimo seniūnaitija – seniūnaitis Artur Kuzura; Lokių-Totorinės kaimų seniūnaitija – seniūnaitė Ligita Šaduikienė; Dukelių-Papiškių seniūnaitija – seniūnaitis Jurij Svatkovskij; SB „Tulpė“ seniūnaitija – seniūnaitė Irma Podolskaja; Gegužinės seniūnaitija – seniūnaitė Inga Lukšytė ir SB „Daubėnai“ seniūnaitija – seniūnaitis Gediminas Stragauskas.

Seniūnijos misija – tenkinant Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Rudaminos seniūnijos bendruomenės viešuosius poreikius ir interesus, puoselėti kultūrą, vietines tradicijas, sportą ir verslą, įgyvendinti savivaldos teisę ir vykdyti viešojo administravimo ir viešųjų paslaugų teikimo funkcijas seniūnijos lygiu. Koordinuoti turimus resursus bei ieškoti naujų galimybių, kad seniūnijos gyventojams būtų teikiamos kokybiškos viešosios paslaugos sveikos, saugios, švarios aplinkos bei gyvenimo sąlygų užtikrinimui; saugoti ir puoselėti seniūnijos tradicijas, istorinį kultūrinį paveldą.

Rudaminos seniūnijos perspektyviausios veiklos sritys: žemės ūkis, paukštininkystė, gėlininkystė, gyventojų aptarnavimas.

Gyventojų pokytis:

| Seniūnijos gyventojai pagal pagrindines amžiaus grupes | 2024-tųjų metų skaičius | 2025-ųjų metų skaičius | Pokytis (- +) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gyventojų skaičius (iš viso) | 6606 | 6545 | - |
| Gyvenamąją vietą deklaravo: |  |  |  |
| Iki 7 metų | 351 | 333 | - |
| 7 - 16 metų | 686 | 680 | - |
| 16 - 18 metų | 152 | 148 | - |
| 18 - 25 metų | 441 | 456 | + |
| 25 - 45 metų | 1875 | 1808 | - |
| 45 - 65 metų | 1979 | 1956 | - |
| 65 – 85 metų | 1023 | 1052 | + |
| Nuo 85 metų | 99 | 112 | + |

2. Svarbiausi įgyvendinti projektai ir įvykdyti darbai

2.2. (03) Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa

2025 metais apšvietimo įrengimo atlikta nebuvo, tačiau buvo paruošti du projektai 2026 metams: Pamiškės g., Totorinės k. ir Žalioji g., Kalviškių k. Taip pat yra užsakyti 4 projektai: Mariniškių g., Mariniškių k.; Gerovės g., Papiškių k.; Eglių 1-oji g. ir Aukštoji g. Dukelių k.

79100 Eur buvo panaudota elektros energijos sunaudojimo apmokėjimui.

2.3. (04) Valdymo programa

Seniūnaičiai atsisakė savo patirtų išlaidų kompensavimo, viso – 8849,92 Eur. Šios lėšos buvo panaudotos: vazoninių gėlių pirkimui (969,74 Eur), kryžiaus Dukelių kaime atnaujinimui (2797,62 Eur), kelio ženklų su stovais įrengimui (2685,57 Eur) ir šventinių dekoracijų ir papuošimų įsigijimui (2396,99 Eur).

2.4. (05) Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa

Vietinės reikšmės kelių asfaltavimas (apmokėjimas iš VRSA lėšų): Grybų g., Rudamina (700 m) – 22367,55 Eur, Miško g., Rudamina (340 m) – 44216,47 Eur, Mokyklos g., Rudamina (prie kapinių įrengta asfaltuota aikštelė) – 348109,66 Eur.

Vietinės reikšmės kelių ir gatvių remontas (asfalto pažaidų užtaisymas):

Kalviškių k. ir Rudamina (1105 m2) – 34266,84 Eur.

Informacinių ir kelio ženklų įrengimas bei priežiūra: Daubėnų k. (greičio ribojimo kalneliai ir autobusų stotelės ženklo įrengimas) – 2225,70 Eur.

Žvyrkelių dulkėtumo mažinimas – 7430,61 Eur.

Žvyro dangos įrengimas: Ąžuolų g., Sodininkų g. ir Kaštonų g., Šveicarų k.; Gegužinės 3-ioji g., Gegužinės 4-oji g. ir Gegužinės 6-oji g., Papiškių k.; Taikos g., Mėnulio kelias g. ir Meistrų g., Rudamina; Ramybės g., Totoriškių k.; Girininkijos g. ir Aukštoji g., Dukelių k.; Girininkijos g., Gegužinės vs.; Piliakalnio g., Papiškių k. – 119291,72 Eur (iš jų : 90237,40 Eur – VRSA lėšos, 29054,32 Eur – seniūnijos lėšos).

Viešųjų erdvių ir kelkraščių žolės pjovimas – 9648,54 Eur.

Vietinės reikšmės žvyrkelių greideravimas – 32104,93 Eur.

Viešųjų erdvių apželdinimas ir dekoravimas: Rudaminoje, Kalviškių k., ir Mariniškių k. ant apšvietimo ir kitų stulpų pakabinti gėlių vazonai – 969,74 Eur.

Biotualetų įrengimas ir priežiūra: prie Rudaminos katalikų kapinių įrengtos 2 biotualetų kabinos – 701,80 Eur.

Pavojingų medžių pjovimas ir priežiūra Rudaminos katalikų kapinių teritorijoje: nupjauta 10 medžių – 3363,80 Eur.

Rekreacinės zonos: lauko sporto treniruoklių įrengimas prie Gamyklos g. 38, Rudaminos k. – 18000 Eur. (VRSA lėšos); vaikų žaidimų aikštelių remontas – 1924,78 Eur.

Beglobių gyvūnų priežiūra: bešeimininkių kačių namelių (slėptuvių) įrengimas – 1023,03 Eur, beglobių gyvūnų paėmimo ir veterinarinių paslaugų išlaidų kompensavimas – 1099,76 Eur.

2.5. (08) Socialinės atskirties mažinimo programa

Derliaus šventė – 2000 Eur.

Kučių vakaras vienišiems ir senjorams – 1000 Eur.

2.6. Kita veikla

Bendruomeniškumo stiprinimas ir vietos tradicijų puoselėjimas: Rudaminoje ir Kalviškių k. organizuoti Kalėdų eglučių papuošimai ir įžiebimo renginiai vietos bendruomenėms – 2396,99 Eur.

Sporto rėmimas: vietinės Rudaminos futbolo komandos sportinės aprangos atnaujinimas – 444 Eur.

3. Seniūnijos lėšų panaudojimas

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | 01.01 | 01.01.01 | 01.01.01.47 | Rudaminos kaimo turgavietės rekonstrukcija, užtikrinant ūkininkų ir smulkaus verslo skatinimą | 5SB1 | 14600 | 6485,60 | 44,42 | Investicinis projektas |
|  |  |  | Pritaikyti esamus ir kurti naujus infrastruktūros objektus atitinkančius bendruomenės poreikius – iš viso: |  | 5SB1 | 14600 | 6485,60 | 44,42 |  |
|  |  | Vystyti kaimo vietoves, sudarant galimybes gyventojų socialiniam ir ekonominiam aktyvumui - iš viso: |  |  | 5SB1 | 14600 | 6485,60 | 44,42 |  |
|  | Ekonominio konkurencingumo didinimo programa- iš viso: |  |  |  | 5SB1 | 14600 | 6485,60 | 44,42 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 03 | 03.01 | 03.01.03 | 03.01.03.01 | Apšvietimo infrastruktūros išlaikymo išlaidos ir elektros energijos tinklų įrengimas Vilniaus r. | 5SB1 | 79100 | 79100 | 100 | Gatvių apšvietimas |
|  |  |  | Apšviesti rajono gyvenviečių gatves ir plėsti gatvių apšvietimo tinklus – iš viso: |  | 5SB1 | 79100 | 79100 | 100 |  |
|  |  | Plėtoti rajono gyventojams patogią ir saugią susisiekimo sistemą - iš viso: |  |  | 5SB1 | 79100 | 79100 | 100 |  |
|  | Susisiekimo ir gatvių apšvietimo infrastruktūros gerinimo programa- iš viso: |  |  |  | 5SB1 | 79100 | 79100 | 100 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 04 | 04.01 | 04.01.01 | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5SB1 | 259200 | 245601,74 | 94,75 | Institucijos išlaikymas |
|  |  |  | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5SB1 | 32800 | 31596,27 | 96,33 | Žemės ūkio administravimas |
|  |  |  | 04.01.01.07 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas | 5SB1 | 11600 | 8849,92 | 76,29 | Seniūnaičių išlaidų kompensavimas |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui – iš viso: |  | 5SB1 | 303600 | 286047,93 | 94,22 |  |
|  |  |  | 04.01.01.04 | Seniūnijų darbo organizavimas | 5BI4 | 6700 | 1569,13 | 23,42 | Biudžetinių įstaigų pajamos |
|  |  |  | Sudaryti sąlygas Savivaldybės funkcijų vykdymui - iš viso: |  | 5BI4 | 6700 | 1569,13 | 23,42 |  |
|  |  | Užtikrinti sklandų savivaldybės institucijų darbą- iš viso: |  |  |  | 310300 | 287617,06 | 92,69 |  |
|  | Valdymo programa- iš viso: |  |  |  |  | 310300 | 287617,06 | 92,69 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 05 | 05.01 | 05.01.02 | 05.01.02.06 | Seniūnijų teritorijų tvarkymas ir administravimas | 5SB1 | 274700 | 268213,44 | 97,64 | Komunalinio ūkio plėtra |
|  |  |  | 05.01.02.05 | Atliekų tvarkymas (bešeimininkių šiukšlių surinkimas ir išvežimas) seniūnijose | 5SB1 | 9000 | 9000 | 100 | Atliekų tvarkymas |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 0 | Vilniaus rajono kapinių duomenų skaitmeninimas |
|  |  |  | Palaikyti rajone švarią aplinką – iš viso: |  | 5SB1 | 283700 | 277213,44 | 97,71 |  |
|  |  | Užtikrinti gyventojams nepertraukiamą komunalinių paslaugų teikimą - iš viso: |  |  | 5SB1 | 283700 | 277213,44 | 97,71 |  |
|  | Saugios ir švarios gyvenamosios aplinkos kūrimo programa - iš viso: |  |  |  | 5SB1 | 283700 | 277213,44 | 97,71 |  |

| Programa | Tikslas | Uždavinys | Priemonė |  | Finansavimo šaltinis | Patvirtinti 2025-tų m. asignavimai | 2025-tais m. panaudotos lėšos | Įvykdymas | Priemonės įgyvendinimo aprašymas |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | kodas | pavadinimas |  | Eur | Eur | proc. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 08 | 08.01 | 08.01.01 | 08.01.01.01 | Piniginės socialinės paramos teikimas nepasiturintiems gyventojams | 5SB1 | 14100 | 16400,06 | 116,31 | Socialinės apsaugos centrinės institucijos išlaikymas |
|  |  |  | 08.01.01.05 | Galimybė paremti žemės ūkį | 5SB1 | 2000 | 2000 | 100 | Derliaus Šventei organizuoti |
|  |  |  | Teikti socialinę paramą - iš viso: |  | 5SB1 | 16100 | 18400,06 | 114,29 |  |
|  |  | Didinti socialiai remtinų asmenų integraciją į visuomenę ir mažinti socialinę atskirtį - iš viso: |  |  | 5SB1 | 16100 | 18400,06 | 114,29 |  |
|  | Socialinės atskirties mažinimo programa - iš viso: |  |  |  | 5SB1 | 16100 | 18400,06 | 114,29 |  |